## Slide 1
Команда сервиса ремонтных работ
1 / 6
Чупашов Артём
Задание 1863
8 участников
5 разработчиков · 2 тестировщика · 1 менеджер
Двухнедельные итерации для согласованной цели
Notes: Учебная модель команды: 5 разработчиков, 2 QA, 1 менеджер. Источники: https://scrumguides.org/scrum-guide.html и https://kanbanguides.org/the-kanban-guide. Плановые сроки и правила предложены автором, фактические встречи не проводились.

## Slide 2
Распределение ответственности
2 / 6
Участники | Зона ответственности
D1–D3 | Архитектура, правила, данные
D4–D5 | Интерфейс, интеграции, CI
Q1–Q2 | Приёмка, регрессия, нагрузка
M | Приоритеты, сроки и риски
D1 совмещает разработку с координацией. Девятого участника нет.
Notes: Учебная модель команды: 5 разработчиков, 2 QA, 1 менеджер. Источники: https://scrumguides.org/scrum-guide.html и https://kanbanguides.org/the-kanban-guide. Плановые сроки и правила предложены автором, фактические встречи не проводились.

## Slide 3
Доводим сквозной сценарий до приёмки
3 / 6
Ready
→
Разработка
→
Review
→
Test
→
Accepted
Планирование → цель на 2 недели → демонстрация
После демонстрации проводим ретроспективу.
Дефект возвращается в разработку с примером.
Изменение требования возвращается на оценку в backlog.
Notes: Учебная модель команды: 5 разработчиков, 2 QA, 1 менеджер. Источники: https://scrumguides.org/scrum-guide.html и https://kanbanguides.org/the-kanban-guide. Плановые сроки и правила предложены автором, фактические встречи не проводились.

## Slide 4
Коммуникации и календарь
4 / 6
Ежедневно, 15 минут: препятствия и следующий шаг
Дважды в неделю: уточнение небольших карточек
Раз в 2 недели: демонстрация и обратная связь
После демонстрации: одно улучшение процесса
Еженедельно: риски, зависимости и корректировка плана
Решения сохраняем в задачах и ADR.
Внешние уведомления заменены локальным журналом.
Notes: Учебная модель команды: 5 разработчиков, 2 QA, 1 менеджер. Источники: https://scrumguides.org/scrum-guide.html и https://kanbanguides.org/the-kanban-guide. Плановые сроки и правила предложены автором, фактические встречи не проводились.

## Slide 5
Git, проверка и разрешение конфликтов
5 / 6
Короткая ветка → PR → независимый review → CI
Автор не принимает собственное изменение.
Конфликт: обновить ветку, согласовать смысл, повторить тесты.
Done: код, review, тесты, документация и приёмка.
Спор: записать варианты, ограничить обсуждение,
проверить гипотезу небольшим экспериментом.
D1 отвечает за техрешение, M согласует приоритет.
Notes: Учебная модель команды: 5 разработчиков, 2 QA, 1 менеджер. Источники: https://scrumguides.org/scrum-guide.html и https://kanbanguides.org/the-kanban-guide. Плановые сроки и правила предложены автором, фактические встречи не проводились.

## Slide 6
План и критерии контроля
6 / 6
Недели 1–2: модель, контракт, первый сценарий
Недели 3–4: основные правила и ошибки
Недели 5–6: интеграция, восстановление, приёмка
Контроль: возраст задач, cycle time, возвраты и дефекты
Это учебный план. Выполнение и эффект ещё не измерялись.
Источники: Scrum Guide и The Kanban Guide.
Полные ссылки и RACI приведены в письменном отчёте.
Notes: Учебная модель команды: 5 разработчиков, 2 QA, 1 менеджер. Источники: https://scrumguides.org/scrum-guide.html и https://kanbanguides.org/the-kanban-guide. Плановые сроки и правила предложены автором, фактические встречи не проводились.